Tagebuch für Projekt:

20.02.2013 Projektdefinition / Entwurf Datenbankstrukturen 2 Stunden

21.02.2013 Grundkonzept Websitengestaltung, Datenbankbeziehungen, Schichtenmodell 4 Stunden

28.02.2013 Konfigration GitHUB, Erstellung Login.css und Login.cgi, Anlegung einer Projektordnerstruktur 4 Stunden

28.02.2013 erster Entwurf von der Login-Seite mithilfe von CSS und CGI 6 Stunden

05.03.2013 Aufteilung der Login-Seite in Module und entwerfen der Registrierungsseite

und Umstellung von CGI auf Objektorientiert 6 Stunden

06.03.2013 Entwurf der Modulstruktur und Verteilen der Modulerstellung

Erstellung des Modul db\_Login 2 Stunden

13.03.2013 Einarbeiten in das Thema Sessions/Cookies 2 Stunden

14.03.2013 Einarbeitung in das Thema Sessions/Datenspeicherung 4 Stunden

14.03.2013 Suche des -> :: Bugs 5 Stunden

18.03.2013 Einarbeitung Session / Email schreiben wegen Session 2 Stunden

20.03.2013 Implementierung der Session/Umstruktierung des Projektes 4 Stunden

21.03.2013 Erstellung/Entwerfung von Userbereich, Zusammenführen der CSS-Dateien 4 Stunden

28.03.2013 Entwerfung eines neuen Request-Bearbeitungskonzept 6 Stunden

29.03.2013 Programmierung des neuen Konzepts (v2) 10 Stunden

30.03.2013 Programmierung der Anzeige der eigenen Tickets 4 Stunden

01.04.2013 Programmierung des Nachrichtenverlauf eines Tickets 7 Stunden

04.04.2013 Programmierung der Antwortfunktion auf ein Ticket

Sortierung der Tickets in Kategorien(Offen/Geschlossen/…) 6 Stunden

06.04.2013 Programmierung des Logout.cgi, anderen Menüstyle (CSS) 4 Stunden

08.04.2013 Style der Ticketanzeige geändert (CSS + Tabellen) 3 Stunden

09.04.2013 Menüstyle in die Endfassung gebracht, DropDown-Menü 4 Stunden

10.04.2013 Account Löschen PerlScripte + Subroutinen erstellt 3 Stunden

11.04.2013 Procedures für die Accountlöschung erstellt und implementiert 4 Stunden

16.04.2013 Hinzufügen der Funktion „Email ändern“ 4 Stunden